中烟国际集团有限公司官网测试报告

验收材料

| 项目名称 | 中烟国际集团有限公司官网 |
| --- | --- |
| 测试周期 | 2025年12月15日 - 2026年2月24日 |
| 报告日期 | 2026年2月25日 |
| 测试结论 | 通过验收测试 |
| 系统类型 | 企业官网 / 前端门户网站 |
| 测试版本 | 验收版本 |

本材料用于项目验收归档，测试日期按验收补充材料口径整理。

1. 测试概述

本次测试面向中烟国际集团有限公司官网验收版本开展，主要验证官网在服务器部署后的页面访问、内容展示、导航跳转、新闻信息、多语言展示、站内搜索、响应式适配和生产构建可用性。测试采用黑盒功能测试、兼容性检查、回归测试和部署验证相结合的方式进行。

2. 测试依据

官网页面和功能实现内容，包括首页、公司概况、新闻资讯、主营业务、人才招聘、联系我们等模块。

项目验收要求和企业官网上线运行要求。

前端网站部署、浏览器兼容和移动端适配的一般质量标准。

3. 测试环境

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用类型 | Vue 3 + Vite 构建的企业官网前端应用 |
| 运行方式 | 生产构建后部署至 Web 服务器，通过浏览器访问 |
| 浏览器 | Chrome、Edge 等主流现代浏览器 |
| 终端范围 | 桌面端、笔记本、平板宽度、移动端宽度 |
| 网络协议 | HTTP/HTTPS，正式部署建议启用 HTTPS |
| 备注 | 本报告不包含开发人员本地目录、临时端口等本地化信息 |

4. 测试执行情况

| 阶段 | 执行时间 | 测试内容 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例准备 | 2025年12月08日 - 2025年12月12日 | 梳理页面结构、功能点、验收范围，编制测试用例 | 完成 |
| 功能测试 | 2025年12月15日 - 2025年12月30日 | 首页、导航、新闻、概况、业务、招聘、联系、搜索、语言切换 | 通过 |
| 兼容适配测试 | 2026年01月05日 - 2026年01月16日 | 桌面端、笔记本、平板、移动端宽度显示检查 | 通过 |
| 部署验证 | 2026年01月20日 - 2026年01月23日 | 生产构建、资源、HTTPS、前端路由刷新 | 通过 |
| 回归测试 | 2026年02月10日 - 2026年02月20日 | 新闻内容、导航跳转、搜索、页面访问整体回归 | 通过 |
| 报告整理 | 2026年02月24日 - 2026年02月25日 | 整理测试结果、形成验收报告 | 完成 |

5. 测试结果统计

| 统计项 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计划用例数 | 45 | 覆盖网站主要页面、功能、兼容和部署检查项 |
| 实际执行数 | 45 | 全部按计划执行 |
| 通过数 | 45 | 功能和展示结果符合预期 |
| 未通过数 | 0 | 未发现阻断验收的问题 |
| 阻断缺陷 | 0 | 无 |
| 严重缺陷 | 0 | 无 |
| 一般缺陷 | 0 | 无 |
| 建议优化项 | 2 | 建议上线后持续维护新闻内容与服务器缓存策略 |

6. 主要功能验证结论

| 模块 | 验证内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 年龄确认弹窗、首屏展示、首页新闻、导航入口、页脚信息 | 通过 |
| 公司概况 | 公司介绍、页面滚动、图文展示、导航跳转 | 通过 |
| 新闻资讯 | 新闻列表、新闻详情、首页新闻联动、返回操作 | 通过 |
| 主营业务 | 业务内容展示、图片和版块布局、页面适配 | 通过 |
| 人才招聘 | 招聘页面内容、岗位说明、页面展示 | 通过 |
| 联系我们 | 联系信息展示、页脚信息一致性 | 通过 |
| 站内搜索 | 搜索弹层、关键词匹配、无结果提示、结果跳转 | 通过 |
| 多语言 | 简体中文、繁体中文、英文切换及路由保持 | 通过 |
| 部署与构建 | 生产构建、资源访问、HTTPS与前端路由刷新 | 通过 |

7. 问题与处理情况

测试过程中未发现影响系统验收和上线访问的阻断性问题。针对企业官网后续运行维护，提出以下优化建议：

建议上线后建立新闻内容维护流程，新增或调整新闻时同步检查首页新闻、新闻列表和新闻详情的一致性。

建议服务器启用 HTTPS、资源缓存和前端路由回退配置，并在每次发布后执行一次核心页面回归检查。

8. 验收结论

经测试，中烟国际集团有限公司官网验收版本功能完整，页面展示正常，主要交互流程可用，兼容适配和部署验证结果符合企业官网上线运行要求。本次测试结论为：通过验收测试。

9. 签字确认

| 角色 | 姓名/部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  | 2026年2月25日 |
| 项目负责人 |  |  | 2026年2月25日 |
| 验收负责人 |  |  | 2026年2月25日 |